RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

Generated RKS Draft

Bidder List No: ______________________________

RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):

☑ HIGH     ☐ MIDDLE     ☐ LOW

PT PERTAMINA (PERSERO)

LEMBAR PENGESAHAN

|  | Nama / Jabatan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- |
| Disusun oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |
| Diperiksa oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |
| Disetujui oleh | ____________________ (____________________) | ____________________ Tanggal: ___/___/______ |

DAFTAR ISI

(Tekan F9 di Microsoft Word untuk update Daftar Isi)

# BAB I - PENDAHULUAN

## I.1 Uraian

**1.1. Latar Belakang**
Tangki penampung ([Nama/Nomor Tangki]) memerlukan pekerjaan restorasi dan perbaikan besar (*major overhaul*) guna mengembalikan integritas struktur, mencegah korosi lanjutan, dan memastikan keandalan operasi pengoperasian sesuai dengan spesifikasi desain awal serta regulasi keselamatan. Pekerjaan ini akan dilakukan di [Nama Area/Lokasi].

**1.2. Tujuan Pekerjaan**
1. Memperbaiki kerusakan fisik pada dinding (*shell*), dasar (*bottom*), dan atap (*roof*) tangki yang mengalami korosi atau retak.
2. Memastikan ketahanan korosi kembali melalui aplikasi sistem pelapisan (*coating system*) ulang.
3. Memenuhi persyaratan standar keselamatan dan lingkungan hidup (HSSE) serta regulasi pemerintah (Migas/Dirjen Migas).

---

# BAB II - RUANG LINGKUP PEKERJAAN

## II.1 Uraian

KONTRAKTOR bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap persiapan hingga serah terima, meliputi:

**2.1. Tahap Persiapan**
*   Mobilisasi alat berat, peralatan las/sandblasting, dan tenaga ahli ke lokasi.
*   Pengosongan tangki dan pemindahan sisa produk ke tangki cadangan.
*   Proses pembersihan internal (*cleaning*) hingga kondisi bebas hydrocarbon (*Gas Free*).
*   Pengaturan izin kerja (Isu *Hot Work Permit* dan *Confined Space Entry*).

**2.2. Pekerjaan Koreksi & Perbaikan Struktur**
*   **Inspeksi Dasar:** Melakukan *Vacuum Box Test* dan ultrasonik thickness measurement (UT) pada plat dasar (*bottom plate*).
*   **Perbaikan Plat Dasar:** Pengelasan patch pada area yang bocor/pitting, atau penggantian plat dasar yang aus total.
*   **Perbaikan Shell:** Pengelasan rekahan pada badan tangki, pengencangan baut *top angle*, dan perbaikan *wind girder*.
*   **Pengelasan:** Semua pekerjaan pengelasan harus menggunakan elektroda/material las yang sesuai spesifikasi material indukar (Parent Metal) dan memenuhi standar AWS/DIN.

**2.3. Pekerjaan Preparasi Permukaan (Surface Preparation)**
*   Melakukan sandblasting seluruh permukaan dalam (product side) hingga tingkat kebersihan logam (*Near White Metal* SSPC SP-10).
*   Sandblasting permukaan luar tangki untuk menghilangkan cat lama dan karat.
*   Pembersihan debu las dan gerinda (*Wire brushing*) pada area yang tidak bisa disandblast.

**2.4. Pekerjaan Insulasi & Pengecatan (Coating System)**
*   **Insulasi:** Pemasangan/ganti wool/mineral wool isolasi panas pada bagian shell dan roof (sesuai gambar teknik).
*   **Pelapisan Internal:** Aplikasi cat tipe *Epoxy Phenolic* (tahan suhu tinggi/kimia) sesuai jumlah layer yang disyaratkan.
*   **Pelapisan Eksternal:** Aplikasi primer anti-karat, intermediate coat, dan top coat (pigmen berwarna) sesuai standar Munsell/Federal Std warna yang diminta PERUSAHAAN.

**2.5. Pekerjaan Commissioning**
*   Uji kebocoran / Hidrotesting tangki (jika diperlukan).
*   Verifikasi pemasangan instrumen (Level Gauge, Temperature Probe).
*   Bersihkan situs kerja (*Housekeeping*) dan buangan limbah (sludge/cat bekas).

---

# BAB III - STANDAR & SPESIFIKASI TEKNIS

## III.1 Uraian

Pekerjaan harus mengacu pada standar internasional terbaru sebagai berikut:
1.  **API 653:** *Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction* (Standar Utama Restorasi).
2.  **API 650:** *Welded Steel Tanks for Oil Storage* (Desain Konstruksi).
3.  **AWS D1.1:** Code for Welding in Building/Bridging structures.
4.  **SSPC / NACE:** Standar preparasi permukaan dan klasifikasi cat.

---

# BAB IV - PERSYARATAN HSSE (K3L)

## IV.1 Uraian

Kontraktor wajib memenuhi indikator kinerja HSSE berikut:
1.  **Target Keamanan:** *Zero Lost Time Injury (LTI)* dan *Zero Fire Explosion*.
2.  **Alat Pelindung Diri (APD):** Seluruh pekerja wajib menggunakan APD lengkap (Helm, Sepatu Safety, Coverall Cotton, Sarung Tangan Las, Safety Glasses).
3.  **Pengendalian Lingkungan:** Pembuangan lumpur/sludge tangki hanya boleh dibuang ke instalasi pengolahan limbah milik PERUSAHAAN dengan bukti serah terima resmi.
4.  **Gas Monitoring:** Pemantauan kadar gas Oksigen dan LEL secara berkala bagi pekerja yang bekerja di ruang terbatas (*confined space*).

---

# BAB V - JAMINAN MUTU (QA/QC) DAN LAPORAN

## V.1 Uraian

Kontraktor wajib menyusun dokumen berikut sebelum pelaksanaan dimulai:
1.  **ITP (Inspection and Test Plan):** Daftar titik pemeriksaan bersama antara Kontraktor dan Insinyur PERUSAHAAN (misal: sebelum welding, setelah blasting, setelah painting).
2.  **Method Statement:** uraian cara kerja terperinci (termasuk perhitungan beban craning jika ada pembebanan baru).
3.  **Laporan Akhir:**
    *   Gambar As-Built Drawing (Revisi gambar teknik akibat perubahan lapangan).
    *   Laporan Hasil Pengujian (NDT Report, Paint Coating Report).
    *   Sertifikat Kompetensi Las & Inspector (API/WI/CWI).

---

# BAB VI - PENGATURAN WAKTU DAN PEMBAYARAN

## VI.1 Uraian

1.  **Jangka Waktu:** Pekerjaan harus selesai selama [Sebutkan Hari, misal: 60 Hari Kalender] sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK).
2.  **Penalti:** Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akan dikenakan denda sebesar [Sebutkan persen, misal: 0.1%] per hari keterlambatan dari nilai kontrak, dengan batas maksimal [Sebutkan persen, misal: 2%].

---

**Disusun oleh:**
Tim Engineering & Planning
PT Kilang Pertamina Internasional

**Dipublikasikan pada:**
[Mari/Tahun]

---

Apakah Anda ingin saya mengubah bagian tertentu (misalnya menambah detail spesifikasi cat atau mengubah durasi waktu pengerjaan)? Atau apakah Anda ingin saya mengekspor dokumen ini ke file Word?